监　理　日　志

日期： 2021 年 12 月  3 日　                                    天气:多云

星期：  五                                                       温度:15/2℃

工程名称: 宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场对施工人员进行安全技术交底； - 现场21#屋面测量放样巡视； - 按照业主要求完成影像资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 浙江慈农电力发展有限公司 | - 举行开工仪式； - 对进场施工人员进行安全技术交底； - 现场测量放样。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 刘德文 |  |
| 记录人: 刘德文 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |