监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0721

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年7月1日 星期一 | 天 气 | 中雨 | 气 温 | 20℃-24℃ |
| 监理人员动态：徐耀生 | | | | 见证取样：  无 | |
| 施工人员动态：无。 | | | |
| 施工机械动态：无。 | | | |
| 施 工  进 展  情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司  风机塔筒内补充灭火器。 | | | | |
| 监 理  工 作  情 况 | 1、 试运行会议记要调整补充发给业主方。  2、、上传监理日志到公司监理云 | | | | |
| 检 查  问 题 | 无 | | | | |
| 处 理  结 果 | 无 | | | | |
| 其 他  内 容 | 无 | | | | |
| 记录人 | 徐耀生 | | 总监签阅 |  | |