监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0381

| 日 期 | 2023年06月11日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 17℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：工人收小麦无人施工。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站施工情况巡视检查。 - 储能进场道路清理检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0382

| 日 期 | 2023年06月12日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 17℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：工人收小麦无人施工。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 今日施工现场无人施工。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0383

| 日 期 | 2023年06月13日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：无人施工。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W9#风机吊装现场巡查。 - 储能站巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0384

| 日 期 | 2023年06月14日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-38℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能、集电线路：无人施工。 - 2、风电场：19#、23#风机沉降点检测。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 19#、23#风机沉降点观察检测见证。 - 23#风机箱变配电柜维修检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0385

| 日 期 | 2023年06月15日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 26℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路支模。 - 集电线路：无人施工。 - 3、风电场：W8#、9#风机沉降点检测。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W8#、9#风机沉降点观察检测见证。 - 储能站内道路支模巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0386

| 日 期 | 2023年06月16日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-38℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路支模、混凝土浇筑。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站内道路支模、混凝土浇筑以及浇筑后质量检查。 - 储能站视频监控调试检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0387

| 日 期 | 2023年06月17日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 24℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站内道路混凝土浇筑后养护检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0388

| 日 期 | 2023年06月18日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 23℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包12人 施工人员：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站内道路浇筑后养护检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0389

| 日 期 | 2023年06月19日 星期一 | 天 气 | 雨 | 气 温 | 21℃-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：下雨无人施工。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 查看学习安全活动资料。 - 签阅施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0390

| 日 期 | 2023年06月20日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路养护情况巡查。 - 组织召开第42期《工地例会》和《工地安全例会》。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |