监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 27 日 星期 六  | 天气 |  中雨 | 气温 | 17~23℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况： |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员10人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车0台，吊车0台，引孔机1台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站仓库基础柱支模板、配电房基础接地焊接。
2. 送出线路N6、N7接地回填，N8基础开挖。
3. 光伏区今日沉桩84根，引孔99个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站基础柱支模板质量，接地焊接质量安全。
2. 检查送出线路N6、N7接地回填，N8基础开挖质量安全。
3. 巡视光伏区邹格庄引孔、打桩质量安全。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |