**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 07月 28日 星期： 五 | | 天气：小雨 | | 气温：25-29 | |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工人员动态：0人 | |
| 施工机械动态： | |
| 施  工  进  度  情  况 | 做开工前准备 | | | | |
| 检  查  发  现  的  问  题 |  | | | | |
| 处  理  措  施、  意  见、 |  | | | | |
| 协  调  内  容  及  其  它 | 业主现场召开会议，确定2023.07.31开工并要求总包单位做好开工前准备工作。并下发工作联系单要求总包单位按期开工及按期完成原整改项，否则将进行经济考核。 | | | | |
| 记录人 | 王明官 | | 总监签阅 | | 王立杰 |