.

# 监理工作日记

项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

| 2023年 08月10日 星期：四 |  | 天气：晴 |  | 气温：24-32℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人 |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |  |  |  |
| 施工人员动态：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 度 情 况 | 施工现场临时集装箱进场就位，明天一阶段整改及二阶段施工同时进行。 |  |  |  |  |
| 检 查 发 现 的 问 题 |  |  |  |  |  |
| 处 理 措 施、 意 见、 |  |  |  |  |  |
| 协 调 内 容 及 其 它 | 现场业主、总包及中化领导召开线上会议，再次确认储能项目2023.08.31日完工、光伏车棚项目2023.09.15日完工。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 王明官 |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |