.

# 监理工作日记

项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

| 2023年 09月16日 星期：六 |  | 天气：阴 |  | 气温：19-26℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人 |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |  |  |  |
| 施工人员动态：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 工 进 度 情 况 | 现场敷设电缆，压接电缆头，一阶段屋面整改。 |  |  |  |  |
| 检 查 发 现 的 问 题 |  |  |  |  |  |
| 处 理 措 施、 意 见、 |  |  |  |  |  |
| 协 调 内 容 及 其 它 |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 总监签阅 |  |  |