.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 10月10日 星期：二 | 天气：多云 |  气温：12-22℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工人员动态：14人 |
| 施工机械动态：  |
| 施工进度情况 | 现场10名施工人员一阶段水清洗管道保温套管防腐整改及屋面原接地环网恢复，4名施工人员焊接、防腐光伏车棚。 |
| 检查发现的问题 |   |
| 处理措施、意见、 |    |
| 协调内容及其它 |    |
| 记录人 |  | 总监签阅 |  |