日报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2022.12.18 | | |
| 天气 | 多云 | 风力 | 北风1级 | 温度 | 1-11℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1.签租房合同  2..车身车间屋顶定位点放线 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架定位放线 | | | | |
| 到货累计数量 |  | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 巡视车身车间屋面。 2. 要求总包单位尽快增加施工人员进场，并做好防疫及安全培训，办理好保险。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 车身车间定位放线 | 车身车间屋顶定位放线 |
| 照片 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 文字描述 | 材料检查 |  |
| 照片 |  |  |