日报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2022.12.21 |
| 天气 |  晴 | 风力 | 北风1级 | 温度 | 1-17℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：.车身车间屋顶定位点划线 |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架定位放线
 |
| 到货累计数量 |  |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。
2. 要求总包单位尽快联系设计院出盖章蓝图进场后施工。
3. 完善监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 车身车间定位放线 | 车身车间屋顶定位放线 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\车身车间屋面放线定位12.21.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\屋面放线定位12.21.jpg |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |