监　理　日　志

日期：2022年 6 月 01  　　　　　　　　      　　         天气： 多云

星期： 三  　　　　　　　　　         　　　             气温：20-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，施工正常进行。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 1、施工工人4人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。 2、屋面开始拆瓦施工。 3、彩钢瓦吊运。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |