监　理　日　志

日期：2022年 6 月 04  　　　　　　　　      　　         天气： 大雨

星期： 六  　　　　　　　　　         　　　             气温： 23-29℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 今日下雨未施工，整理文件； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 无 进度 - 今日下雨未施工； - 屋面需更换彩钢瓦共9600㎡，累计完成1536㎡，累计完成16%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |