**江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目**

**监理日报**

**2022年6月4日 星期六 大雨 23-29℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

下雨未施工

**三、现场安全、质量情况**

无

1. **实际进度与计划进度对比分析**
2. 今日下雨未施工；
3. 屋面需更换彩钢瓦共9600㎡，累计完成1536㎡，累计完成16%；

**工程形象照片**

无