**监　理　日　志**

日期： 2022 年 8 月 2 日　 天气： 多云

星期： 二 气温： 36 ℃ - 26 ℃

工程名称: 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 持续高温，现场备有防暑药品因部分工人不习惯防暑药品，今日施工人员一人出现轻微中暑，下午安排输盐水，近期多是高温天气，和施工队沟通，适当调整工作时间。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 湖州强力电力科技有限公司 | 亳州谯城区今日多云，36℃/26℃，今日9#厂房喷漆，8#厂房夹具安装，现场施工人员10人。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | |  | |
| **记录人:** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |