监　理　日　志

日期： 2022  年  8  月  3  日　             天气：       多云

星期：    三                                 气温：  37 ℃ - 27 ℃

工程名称:   安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 持续高温，近两日连续出现两名轻微中暑人员，施工方和食堂沟通，帮忙熬制绿豆水，作业时间调整避开高温时间段。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 湖州强力电力科技有限公司 | 亳州谯城区今日多云，37℃/27℃，今日9#厂房喷漆，2#厂房夹具安装，现场施工人员9人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |