**监　理　日　志**

日期： 2022 年 8 月 12 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 38℃ - 28℃

工程名称: 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 疫情管控形势好转，要求做好疫情预工作和现场高温施工的防暑措施。  |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 湖州强力电力科技有限公司 | 亳州谯城区今日晴，38℃/28℃，高温橙色预警。屋面防腐全部完成，3#夹具导轨安装，今日施工人员11人。  |
|  **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** |  |
| **记录人:**  | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**  |