**监　理　日　志**

日期： 2022 年 8 月 13 日　 天气： 晴

星期： 六 气温： 38℃ - 28℃

工程名称: 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 疫情管控形势好转，持续高温，现场配备防暑降温药品和饮品。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 湖州强力电力科技有限公司 | 亳州谯城区今日晴，38℃/28℃，高温橙色预警。桥架，扁铁吊装，11#夹具导轨安装，今日施工人员10人。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | |  | |
| **记录人:** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |