    

日期：2022 年8月12日 天气：多云

星期：五 气温:30至40℃

工程名称: 京能苏州帝摩斯1.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、巡视现场 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 1. 施工人员：14人
2. 第三区屋面清理模具，基础保养，清理垃圾
3. 第一区逆变器支架安装，分散支架材料

  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **蔡扣林** |
| **记录人:蔡扣林** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |