    

日期：2022 年8月15日 天气：多云

星期：一 气温:31至39℃

工程名称: 京能苏州帝摩斯1.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、巡视现场 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 1. 施工人员：14人
2. 第三区屋面模具刷油，基础浇水保养
3. 第二区屋面基础支模具
4. 第一区屋面逆变器安装，支架安装

  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **蔡扣林** |
| **记录人:蔡扣林** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |