    

日期：2022 年8月25日 天气：多云

星期：四 气温:26至35℃

工程名称: 京能苏州帝摩斯1.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、巡视现场  |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 1. 施工人员：17人
2. 第二区西面屋面清理模具
3. 第二、三区屋面支架安装，桥架安装
4. 配电房屋面吊装模具

  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **蔡扣林** |
| **记录人:蔡扣林** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |