监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 04月25日 星期二 | | | 气候 | | 阴转晴 | | 气温 | 8℃-16℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员7人，施工人员12人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 组织监理例会，审分包报审资料，我方前期资料部及施组:已全部:送至业主，办公室制度上墙完成。。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员12人 原因：材料未到。  1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员0人 原因：材料未到。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |