监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 04月26日 星期五 | 气候 | 阴转晴 | 气温 | 8℃-16℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员7人，施工人员15人 |
| 施工机械动态：， 50T吊车1台。 |
| 监理工作情况 | 整理会议纪要，旁站A4、B5支墩吊运 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员15人。进行18、19号楼支墩安装，1号楼防水卷材施工。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员0人！原因：材料未到。 |
| 其它事项 |  今日安全吊装旁站 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |