监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月09日 星期二 | | | 气候 | | 晴转阴 | | 气温 | 14℃-23℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 铲车1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 陪同业主对光电产业园、智能制造产业园支架组件安装检查，组织监理例会。参与协调恒通触控屋面安装风险问题。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程； .  2、现场施工人员18人。进行19、15号组件安装；  工程名称:智能制造产业园屋顶光伏安装  2、现场施工15人  3、18号楼安装支架 | | | | | | |
| 其它事项 | 业主查看现场 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |