监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 05月12日 星期五 |  |  | 气候 |  | 多云转晴 |  | 气温 | 16℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员20人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：， 电焊机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 检查光电产业园、智能制造产业园支架组件安装;和建设单位协调B4楼屋顶楼面使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员10人。进行19号楼组件安装 - 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员10人。进行23号楼支架安装，18号楼桥架安装 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 秦帮学 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |