监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月15日 星期一 | 气候 | 多云转阴 | 气温 | 22℃-33℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员30人 |
| 施工机械动态：，电焊机1台 。 |
| 监理工作情况 | 巡查光电产业园、智能制造产业园支架组件安装和智能制造产业园桥架试安装，审查施工单位报验资料。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行23号楼组件安装，11号楼桥架扁铁安装1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行3、2号楼支架分检组装，11号楼组件安装。 |
| 其它事项 |  业主、总包协调屋面利用变更事项 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |  王立杰  |