监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 06月02日 星期五 | 气候 | 多云转阴 | 气温 | 20℃-33℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 施工人员23人 管理人员4人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 组织协调业主考察定远各扶贫电站以和本项目作比较；巡查光电产业园、智能制造产业园交流电缆安装施工，群通知总包对接地提出要求，进度款批准文件交总包。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员5人10，11，18，22，23号楼交流电缆安装，1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员18人。13、15、17、18交流电缆安装。 |
| 其它事项 |  确认工程量 |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |