监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月05日 星期一 | | | 气候 | | 小雨转雷阵雨 | | 气温 | 16℃-21℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员0人 管理人员 3人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 配合业主协调施工总包单位进度款位和我方需做事宜，接下来的彩钢瓦屋面向业主提供技术建议，做监理资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 雨，未施工。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |