监   理   日   志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

| 日期 | 2023 年 07月17日 星期一 |  |  | 气候 |  | 小雨 |  | 气温 | 27℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 2人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员8人 管理人员2人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 巡视检查施工现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平高集团有限公司 |  | - 电站基础刷漆，电站基础接地焊接; - 砌筑电缆沟，桥架支架安装； |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张 杰 |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |