监   理   日   志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司厂区

| 日期 | 2023 年 12月09日 星期六 |  |  | 天气 |  | 阴 |  | 气温 | 11℃-19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员3人 管理人员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 检查施工质量.检查现场安全措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平高集团有限公司 |  | 新1#电站（28台储能柜）围栏安装； 储能柜设备检测调试。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |