**监理日志**

日期：2023年07月 13日 天气： 多云

星期： 四 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 对料库进行巡视检查材料分类堆放情况（料库整理）； 2. 晚上19点30分参加业主方组织的腾讯会议。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1、1#班组（能子新村）  因下雨今天未施工。  2、2#班组（城厢镇红塘）  昨日工人闹情绪，今日未施工。 |
| 其他 | 1、要求施工单位加强现场安全、质量管理力度。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |