**监理日志**

日期：2023年07月 15日 天气： 多云

星期： 六 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 巡视检查施工现场、料库；
2. 对施工现场施工材料进行随机检测；
3. 针对人员进场施工进行安全教育、培训、交底，并对此签发监理联系单，要求施工单位做好相应的安全防护工作。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 1. 城厢镇红塘班组施工人员5人，管理人员2人，进行支架安全、组件安装工作；
2. 城厢镇凡村班组施工人员5人，管理人员2人，进行立柱预埋件安装、立柱安装工作。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加快施工进度，尽快上报三级进度计划；
2. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |