**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 10日 天气：小雨

星期：日 气温： 4— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查支架夹具组装情况。   因全体小雨，现场无法施工，只有8人在室内组装支架夹具。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场因雨无法施工。  有8人在室内组装支架夹具。 |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 天气预报 | 现场小雨 |
| **照片** | Img_2023-12-10-09-14-28 | IMG_20231210_093013328 |
| **文字**  **描述** | 室内支架夹具组装 | 现场全天小雨 |
| **照片** | IMG_20231210_093534048 | IMG_20231210_160235296 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |