**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 14日 天气：全天小雨

星期 四 气温： 4— 9℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  因雨现场无法施工。   |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天现场因全天小雨，无法施工。   |
| 其 他 事 项 |   近几天，由于降雨天气较多，严重影响安装施工进度。 |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  现场全天小雨 | 现场全体小雨 |
| **照片** | IMG_20231214_082200538 | IMG_20231214_082220163 |
| **文字****描述** | 现场全体小雨 |   |
| **照片** | IMG_20231214_082440332 |  |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |