监理日志（施工安全.施工质量）

日期 :  2024年 1月 13日                                 天气：多云

星期 四                                       气温：   0— 14℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.旁站车棚基础基坑高程统一调整。 - 2.旁站车棚基坑清槽。 - 3.车棚基础基坑高程及几何尺寸进行验槽。 - 4.旁站基础垫层浇筑全过程。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场共有11人. - 车棚基坑高程调整2人，完成100%。 - 车棚基础垫层浇筑2人，完成100%。 - 屋面光伏发电系统消缺7人，累计完成82. |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 车棚基础清槽 | 车棚基础清槽 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 车棚基础验槽 | 车棚基础验槽 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 车棚基础浇筑 | 车棚基础验槽 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |