A.0.2

监　理　日　志（       ）

日期：　2023年　12　月　05　日　　　　　　　          　　　　   天气：　晴

星期：　  二 　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　    气温：　6-16℃

工程名称：  无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目

| 监理 工作 情况 | - 1、现场巡检。 - 2、工字钢焊接旁站。 - 3、沟通总包电力接入系统方案报备等事宜。 - 4、发出监理工程师通知单，要求总包加快电力手续办理和消防等事宜。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 中岳建筑（上海）有限公司 | 1、基础工字钢焊接、刷漆；2、资料完善。 |  |
| 其他事项 | 跟踪设备、材料到场情况。 |  |  |
| 记录人（签字）: |  |  | 审核人（签字）： |

第七版表                                            江苏省住房和城乡建设厅监制