监　理　日　志

日期：   2024    年   04  月  05  日　             天气：      小雨

星期：    五                                 气温：    15 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 对钢宝利二期结构加固现场旁站，现场检查钢保利二期无异常，多功能场馆搭设脚手架未按场内要求签发工作票，搭架子时作业人员未佩戴安全带（现场已要求暂停施工按厂内要求签发工作票后再开工并要求施工单位加强现场作业人员安全教育）。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 1、钢宝利二期结构加固、打磨、涂刷防腐漆 2、多功能室搭架子 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 高富海、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海 |