监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  09  日　             天气：     阴

星期：    四                                 气温：    27 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期运维轨道施工和材料吊装旁站；六区二期镀锌入口出口段安防施工；研发楼防护施工；东备件库防护措施安装；维保楼放点检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期运维轨道施工和材料吊装；六区二期镀锌入口出口段安防施工；研发楼防护施工；东备件库防护措施安装；维保楼放点 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |