监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  25  日　             天气：     晴

星期：    六                                 气温：    34 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装及吊装旁站；一区原料库桥架接地安装；研发楼，消防楼光伏施工；多功能室护拦安装；变电站充电桩砼凿除；刚保利停车场基础土方开挖；XF5的基础支模捣砼检查； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装及吊装；一区原料库桥架接地安装；研发楼，消防楼光伏施工；多功能室护拦安装；变电站充电桩砼凿除；刚保利停车场基础土方开挖；XF5的基础支模捣砼； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |