**监　理　日　志**

日期： 2024 年 06 月 01 日　 天气： 阴

星期： 六 气温： 25 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 钢保利线路安装，组件安装；六区二期镀锌出口段、七区二期镀锌成品库水系统施工；研发楼，维保楼，消防楼光伏施工；宿舍楼材料吊装旁站；西备件库导轨安装；东备件库安防施工；钢保利基础钢筋安装及支模；变电站做充电桩；研发楼组件吊装旁站； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：钢保利线路安装，组件安装；六区二期镀锌出口段、七区二期镀锌成品库水系统施工；研发楼，维保楼，消防楼光伏施工；宿舍楼材料吊装；西备件库导轨安装；东备件库安防施工；钢保利基础钢筋安装及支模；变电站做充电桩；研发楼组件吊装； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |