**监　理　日　志**

日期： 2024 年 06 月 11 日　 天气： 晴

星期： 二 气温： 29 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 一期原料库线路安装；二期酸轧磨辊间组件安装及吊装旁站；五区一期成品库接地桥架线路安装；维保楼光伏施工；七区二期成品库接地桥架安装；钢保利水系统安装和桥架安装；钢保利车棚施工工作面清理；主办公楼车棚基础模板制作现场检查； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：一期原料库线路安装；二期酸轧磨辊间组件安装及吊装；五区一期成品库接地桥架线路安装；维保楼光伏施工；七区二期成品库接地桥架安装；钢保利水系统安装和桥架安装；钢保利车棚施工工作面清理；主办公楼车棚基础模板制作； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |