监　理　日　志

日期：   2024    年   07  月  03  日　             天气：     阴

星期：    三                                 气温：    31 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 五区一期成品库组件安装和吊装作业；二期成品库逆变器安装作业；三区轧后库水系统，逆变器安装；宿舍楼桥架安装；多功能室电缆沟施工；东备件库、消防楼、维保楼线路作业；四区、六区材料吊装旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 五区一期成品库组件安装和吊装作业；二期成品库逆变器安装作业；三区轧后库水系统，逆变器安装；宿舍楼桥架安装；多功能室电缆沟施工；东备件库、消防楼、维保楼线路作业；四区、六区材料吊装； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |