**监　理　日　志**

日期： 2024 年 07 月 09 日　 天气： 晴

星期： 二 气温： 36 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 五区一期成品库水系统安装和主件吊装安装作业旁站；一区原料库、二区酸轧磨辊车间线路检测；XF5旁电缆沟施工、四区、六区高跨接地桥架线路安装；一期成品库南侧电缆沟施工现场检查；东备件库组件吊装旁站；多功能室、宿舍楼转材料； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：五区一期成品库水系统安装和主件吊装安装作业；一区原料库、二区酸轧磨辊车间线路检测；XF5旁电缆沟施工；四区、六区高跨接地桥架线路安装；一期成品库南侧电缆沟施工；东备件库组件吊装，安装施工；多功能室、宿舍楼转材料 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |