**监　理　日　志**

日期： 2024 年 07 月 14 日　 天气： 晴

星期： 日 气温： 36 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 五区一期成品库交流桥架、接地安装；主办公楼，钢保利停车棚施工；四六区高跨上墙桥架安装现场检查；XF5两侧沿线电缆沟施工；东备件库水系统安装、电缆沟施工；七区二期成品库交流桥架安装及吊装旁站；七区二期成品库南侧电缆沟施工；钢保利交流桥架安装；主办公楼、钢保利停车棚安装施工；消防楼，维保楼，研发楼接地、5S施工； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  五区一期成品库交流桥架、接地安装；主办公楼，钢保利停车棚施工；四六区高跨上墙桥架安装；XF5两侧沿线电缆沟施工；东备件库水系统安装、电缆沟施工；七区二期成品库交流桥架安装及吊装；七区二期成品库南侧电缆沟施工；钢保利交流桥架安装；主办公楼、钢保利停车棚安装施工；消防楼，维保楼，研发楼接地、5S施工； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |