**监　理　日　志**

日期： 2024 年 07 月 18 日　 天气： 晴

星期： 四 气温： 37 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | XF5两侧沿线、西备件库旁、二期镀锌车间旁电缆沟施工；东备件库、四区高跨主件安装；七区二期成品库交流桥架安装；钢保利电缆安装及吊装，电缆沟施工旁站；食堂屋面吊装施工；主办公楼停车棚施工现场检查；组织召开监理例会 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：XF5两侧沿线、西备件库旁、二期镀锌车间旁电缆沟施工；东备件库、四区高跨主件安装；七区二期成品库交流桥架安装；钢保利电缆安装及吊装，电缆沟施工；食堂屋面吊装施工；主办公楼停车棚施工； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |