监　理　日　志

日期：2024年4月1日　　　　　　　　　　　　天气;阴天

星期：日　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：22～29°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天业主主持图纸会审工作，并召开第一次例会。复验施工现场定位放线工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工现场定位放线施工及排水施工 |
|  |  |  | - 现场挖机一台、人员6人 |
| 其它事项 | 材料进场： |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |