监　理　日　志

日期：2024年4月2日　　　　　　　　　　　　天气;晴天

星期：一　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：21～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天参加业主召开的项目启动会，线上参加并讲话。 - 巡视施工现场，挖机开挖升压站基础施工。要求施工单位全站仪跟进工作。做好现场排水工作。 - 临时电缆敷设施工。要求施工单位做好临电防护工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工现场定位放线，挖机开挖升压站基础施工。 - 临时用电敷设施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机一台、人员6人 |
| 其它事项 | 材料进场： |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |