监　理　日　志

日期：2024年4月28日　　　　　　　　　　　　天气;中雨。

星期：日　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 22～29°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，检查现场安全措施。 - 检查成品观感质量。 - 参加项目部职业病防治宣传。 - 组织召开安全例会。 - 落实现场迎接规划局环保检查准备工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 基坑抽水、清理 - 安全问题整改 |
|  |  |  | - 管理人员3人，木工2人。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |