监　理　日　志

日期：2024年6月21日　　　　　　　　　　　　   天气;雷阵雨

星期：五　　　　　　　　　  　　　　       　气温： 25～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天雷阵雨，施工现场，总包单位升压站基坑排水施工。 - 总包单位现场3人。 - 2、要求施工单位值班人员做好现场用电安全及雷雨在风防护工作。 - 3、资料编制工作。并要求总包单位抓紧落实图纸设计情况。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场升压站排水施工。 - 总包单位负责人及施工技术人员进场、悉习图纸工作。 |
|  |  |  | - 现场3人员 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |