监　理　日　志

日期：2024年6月5日　　　　　　　　　　　　   天气;阴小雨

星期：三　　　　　　　　　  　　　　       　气温： 20～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天小雨，施工现场，总包单位因为本项目增容重新设计及各项对接工作。 - 暂时没有施工，总包单位有1人现场值班。 - 2、要求施工单位值班人员做好现场用电安全工作。并要求总包单位做好安全宣传工作。 - 3、监理资料编制工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场未进行施工。 |
|  |  |  | - 现场留下人员2人值班 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |