监　理　日　志

日期：2024年8月12日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云转雷阵雨

星期：二　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 26～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天雷阵雨，目前储能项目现场也基本是停工状况等待设计图纸、出据图纸才能进行施工。 - 总包单位现场1人值班。 - 因天气炎热要求施工单位值班人员做好现场用电安全，及防署降温防范工作。 - 监理资料整理工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站未进行施工。 - 总包单位在对接设计图纸及电气。 - 3、总包单位资料整改回复工作。 |
|  |  |  | - 现场2人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |